Муниципальный район: Лужский муниципальный район

Муниципальное образование: Лужское городское поселение

Населённый пункт: г. Луга

Адрес: просп. Урицкого, д. 24

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов ремонта и видов работ | Сроки проведения работ | Объем предполагаемых работ в натуральном выражении (п.м., кв.м., куб.м., шт., система и т.д.) | Сметная стоимость работ, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт крыши | 2015-2016 г. | 1367 кв.м. | 2 088 845,00 |
| 2 | Ремонт сетей теплоснабжения | 2015-2016 г. | 1 система | 668 864,00 |
| 3 | Ремонт сетей горячего водоснабжения | 2015-2016 г. | 1 система | 481 332,00 |
|  | Итого: |  |  | 3 239 041,00 |

Начальник  проектно-сметного отдела: __________________________________Головин А.А.