«УТВЕРЖДАЮ»: И. О. Генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» _________________ А.Т. Шульга # «___» __________ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ТОРГАХ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОСОВСКОГО, ГАТЧИНСКОГО, ЛУЖСКОГО, ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 3

- Санкт-Петербург

- 2016 г.

- ТОМ 3

- ДОКУМЕНТАЦИИ О ТОРГАХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Раздел 1. Общие требования

- Предмет торгов и лимит финансирования.

- Предметом настоящих торгов является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Волосовского, Гатчинского, Лужского, Тосненского муниципальных районов Ленинградской области.

- Лимит финансирования по торгам:

| № лота | Позиция в лоте | Адрес многоквартирного дома | Район | Наименование работ | Сумма по смете | Итого по дому | Начальная (максимальная) цена лота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Пос. Сельцо, д. 33 | Волосовский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 619 538,20 | 1 619 538,20 | 12 111 186,07 |
|  | 2 | Пос. Зимитицы, д. 14 | Волосовский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 637 280,68 | 1 637 280,68 |  |
|  | 3 | Дер. Большая Вруда, д. 4 | Волосовский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 880 962,48 | 1 880 962,48 |  |
|  | 4 | Дер. Мошковые Поляны, ул. Широкая, д. 1 | Лужский муниципальный район | Капитальный ремонт фасада | 592 655,35 | 592 655,35 |  |
|  | 5 | Дер. Мошковые Поляны, ул. Широкая, д. 2 | Лужский муниципальный район | Капитальный ремонт фасада | 592 655,35 | 592 655,35 |  |
|  | 6 | Дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 5 | Лужский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 522 528,00 | 1 522 528,00 |  |
|  | 7 | Дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 8 | Лужский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 461 549,00 | 1 461 549,00 |  |
|  | 8 | Пос. Дзержинского, пер. Октябрьский, д. 3 | Лужский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 101 641,50 | 1 101 641,50 |  |
|  | 9 | Пос. Серебрянский, ул. Лужская, д. 1 | Лужский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 702 375,51 | 1 702 375,51 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 15 447 397,59 |
|  | 1 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 32 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 056 318,12 | 1 056 318,12 |  |
|  | 2 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 2 355 747,43 | 5 119 459,65 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт фасада | 2 763 712,22 |  |  |
|  | 3 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 675 936,22 | 5 260 115,42 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт фасада | 3 584 179,20 |  |  |
|  | 4 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 17 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт фасада | 401 660,00 | 401 660,00 |  |
|  | 5 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 19 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 708 948,76 | 2 709 812,38 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт фасада | 1 000 863,62 |  |  |
|  | 6 | Дер. Зайцево, д. 8 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 900 032,02 | 900 032,02 |  |
| 3 | 1 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 74 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 506 710,88 | 506 710,88 | 14 068 341,14 |
|  | 2 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 74а | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 506 710,88 | 506 710,88 |  |
|  | 3 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 74б | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 692 798,06 | 692 798,06 |  |
|  | 4 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 78 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 1 369 660,22 | 1 369 660,22 |  |
|  | 5 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 80 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 3 377 466,80 | 3 377 466,80 |  |
|  | 6 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 82 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 379 456,14 | 379 456,14 |  |
|  | 7 | Г.п. Ульяновка, ул. Победы, д. 37 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 1 542 617,54 | 1 542 617,54 |  |
|  | 8 | Г.п. Ульяновка, ул. Победы, д. 39 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 588 301,98 | 588 301,98 |  |
|  | 9 | Г.п. Ульяновка, ул. Победы, д. 41 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 1 824 160,82 | 1 824 160,82 |  |
|  | 10 | Г.п. Ульяновка, ул. Победы, д. 44 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 3 280 457,82 | 3 280 457,82 |  |

2. Цели и правовое основание для оказания выполнения работ

1. Целью данных торгов является выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Волосовского, Гатчинского, Лужского, Тосненского муниципальных районов Ленинградской области.

2. Основанием для выполнения работ является Жилищный кодекс, Закон Ленинградской области от 15 ноября 2013 года №82-оз, Постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2015 г. №153, краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области на 2014-2043 гг., утвержденный Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 июля 2015 года №296.

3. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ

1. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

2 Условием оплаты выполненных работ является подписанный Сторонами Акт выполненных работ по форме КС-2, согласованный с органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)), подписанная Сторонами Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Условиями договора может быть предусмотрен авансовый платеж в размере не более 30% от общей стоимости договора.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

1. Место выполнения работ определяется в соответствии с адресной программой, наименованием лота и сметной документацией.

2. Начало выполнения работ по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее – договор) – с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта передачи первого объекта для выполнения работ.

Срок окончания выполнения работ по договору (максимальный срок окончания выполнения работ):

- для лота №1 не позднее 230 календарных дней с момента начала выполнения работ;

- для лота №2 не позднее 110 календарных дней с момента начала выполнения работ;

- для лота №3 не позднее 130 календарных дней с момента начала выполнения работ.

Минимальный срок окончания выполнения работ по договору:

- для лота №1 не менее 213 календарных дней с момента начала выполнения работ;

- для лота №2 не менее 90 календарных дней с момента начала выполнения работ;

- для лота №3 не менее 116 календарных дней с момента начала выполнения работ.

3. Срок окончания выполнения работ по договору (лоту), предлагаемый участником в «Конкурсном предложении», не может превышать срок окончания выполнения работ по договору, установленный в пункте 2 настоящего Технического задания.

Срок окончания выполнения работ по договору (лоту) включает в себя все сроки, необходимые для полного цикла производства работ, в том числе подготовительного периода и периода, связанного со сдачей объекта в эксплуатацию.

4. Датой окончания выполнения отдельных видов работ на объекте считается дата подписания Акта выполненных работ по форме КС-2, согласованного органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)).

5. Порядок формирования цены договора

1. Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.

2. Общая стоимость работ по договору формируется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика (Приложение №1) на коэффициент снижения стоимости работ, рассчитанной как отношение предложения подрядчика к начальной (максимальной) стоимости работ.

# Раздел 2. Требования к выполнению работ, являющимся предметом торгов.

Основные технические требования к материалам (в т.ч. оборудованию),

выполнению работ, их объему и качеству.

1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям технического задания, в соответствии со строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральными законами и другими действующими нормативными документами в области строительства.

2.  Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям.

- Участник размещения заказа в процессе выполнения работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете Заказчика.

- Претендент, подавший заявку, обязан выполнить виды и объемы работ согласно сметной документации Заказчика (Приложениям № 1 к тому 3).

Раздел 3. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

(сдача и приемка работ)

- Сдача и приемка выполненных подрядчиком работ на объекте(-ах) осуществляется в соответствии с строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральным законом и другими действующими нормативными документами:

- Градостроительный Кодекс;

- Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.

- Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.

- Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280)

- СНиП  3.05.01-85 Строительные нормы и правила внутренние санитарно-технические системы, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985 №224

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»

- Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

- Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

Раздел 4. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества выполненных работ

1. Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору.

2. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

Раздел 5. Требование к материально-технической и (или производственной) базе, сотрудникам, имеющим специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

- Претендент должен иметь в штате рабочих с профильным образованием по предмету торгов:

| Минимальные значения количества профильных сотрудников (специалистов, работников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Лота | Наименование должности (специальности) профильного сотрудника (специалиста, работника), требования к уровню квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производитель работ (прораб) либо мастер участка* | Кровельщик не ниже 3 разряда | Плотник не ниже 3 разряда | Изолировщик не ниже 3 разряда | Бетонщик не ниже 3 разряда | Штукатур не ниже 3 разряда | Маляр не ниже 3 разряда | Cлесарь-сантехник не ниже 3 разряда | Электрогазосварщик не ниже 4 разряда | Электромонажник не ниже 4 разряда | Итого по лоту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 32 |
| 2 | 3 | - | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 27 |
| 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 |

- Претендент должен иметь материально-техническую базу необходимую для производства выполняемых работ, являющихся предметом торгов в следующем объеме:

| Минимальные значения количества необходимого оборудования и материальных-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование оборудования, материальных ресурсов, программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемник одномачтовый | Лебедка электрическая | Листогиб ручной | Пила дисковая | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Перфоратор | Отбойный молоток | Угловая шлифовальная машина | Аппарат для сварки полимерных труб | Аппарат для газовой сварки и резки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - |
| 3 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - |

Раздел 6. Перечень приложений к тому №3, являющихся его неотъемлемой частью

- Приложение №1: сметная документация Заказчика

И.О. начальника проектно-сметного отдела      ____________________Т.Ю. Иванова

Начальник отдела строительного контроля      ___________________В.А. Кучарин