|  |
| --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»:  И.О. генерального директора  НО «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Ленинградской области»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Робул «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ТОРГАХ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

Санкт-Петербург

2016 г.

ТОМ 2

ДОКУМЕНТАЦИИ О ТОРГАХ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

**ИНСТРУКЦИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПОДАЧЕ ЗАЯВОК**

**1. Предмет торгов, начальная цена**

1. Предметом настоящих торгов является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

2. Начальная цена договора: **74 530 032,00** руб. (семьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч тридцать два рубля 00 копеек)

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Позиция в лоте | Адрес многоквартирного дома | Наименование работ | Сумма по смете | Итого по дому | Максимальная (начальная) цена лота |
| 1 | 1 | г. Сланцы,  ул. Ленина, д.2 | Ремонт фасада – 705, 2 м2 | 1 081 590 руб. | 1 081 590 руб. | **74 530 032 руб.** |
| 2 | г. Сланцы,  ул.Ленина, д.3 | Ремонт фасада – 795,3 м2. | 1 397 796 руб. | 3 898 848 руб. |
| Ремонт крыши – 520,0 м2 | 2 501 052 руб. |
| 3 | г. Сланцы,  ул. Ленина, д.4 | Ремонт фасада – 416,0 м2. | 886 564 руб. | 2 203 646 руб. |
| Ремонт крыши – 273,00 м2 | 1 317 082 руб. |
| 4 | г. Сланцы,  ул. Ленина, д.6 | Ремонт фасада – 737,2 м2. | 1 465 210 руб. | 3 966 262 руб. |
| Ремонт крыши – 533,0 м2 | 2 501 052 руб. |
| 5 | г. Сланцы,  ул. Ленина, д.9 | Ремонт фасада – 1900,6 м2. | 2 081 427 руб. | 7 998 420 руб. |
| Ремонт крыши – 1356,3 м2 | 5 916 993 руб. |
| 6 | г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт фасада – 1885,6 м2. | 2 450 887 руб. | 7 376 384 руб. |
| Ремонт крыши – 1159,0 м2 | 4 925 497 руб. |
| 7 | г. Сланцы,  ул. Максима Горького, д.1/11 | Ремонт крыши – 1100,0 м2 | 4 925 497 руб. | 9 359 859 руб. |  |
| Ремонт фасада – 1933,0 м2. | 4 434 362 руб. |
| 8 | г. Сланцы,  ул. Максима Горького,  д. 4 | Ремонт крыши – 785,14 м2 | 4 075 187 руб. | 4 075 187 руб. |
| 9 | г. Сланцы,  ул. Максима Горького,  д. 6 | Ремонт крыши – 835,0 м2 | 4 075 187 руб. | 6 592 016 руб. |
| Ремонт фасада – 687,2 м2. | 2 516 829 руб. |
| 10 | г. Сланцы,  ул., Максима Горького,  д. 8 | Ремонт крыши – 626,0 м2 | 2 723 898 руб. | 4 383 481 руб. |
| Ремонт фасада – 446,0 м2. | 1 659 583 руб. |
| 11 | г. Сланцы, ул. Максима Горького,  д. 5/9 | Ремонт крыши – 1073,0 м2 | 4 896 318 руб. | 7 168 148 руб. |
| Ремонт фасада – 980,0 м2 | 2 271 830 руб. |
| 12 | г. Сланцы, ул. Кирова д. 32 | Ремонт крыши – 880,0 м2 | 4 075 187 руб. | 5 793 568 руб. |
| Ремонт фасада – 680,0 м2. | 1 718 381 руб. |
| 13 | г. Сланцы,  ул. Кирова, д. 34 | Ремонт крыши – 890,0 м2 | 4 075 187 руб. | 5 648 684 руб. |
| Ремонт фасада – 675,0 м2. | 1 573 497 руб. |
| 14 | г. Сланцы,  ул. Кирова, д. 36 | Ремонт фасада – 510,0 м2 | 1 236 959 руб. | 1 236 959 руб. |
| 15 | г. Сланцы,  ул. Кирова, д. 40 | Ремонт крыши – 700,0 м2 | 2 504 416 руб. | 3 746 980 руб. |
| Ремонт фасада – 520,0 м2. | 1 240 564 руб. |

**2. Сведения об организаторе торгов**

**Организатор торгов:**

Региональный оператор – Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».

Место нахождения и почтовый адрес: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, в/г Агалатово, д. 161.

Адрес электронной почты: [reg.operator@lokaprem.ru](mailto:reg.operator@lokaprem.ru)

Реквизиты: ИНН 4703471025, КПП 470301001, ОГРН 1134700002007, р/с 40703810500000020236 в банке ОАО «АБ «РОССИЯ», БИК 044030861, к/с 30101810800000000861.

Контактные лица организатора торгов:

По общим вопросам - тел: 8 (812) 320-99-35 (добавочный 1402) Хорошунов Сергей Валерьевич

По разъяснению технического задания и по вопросам осмотра объектов торгов:

тел: 8 (812) 320-99-35 (добавочный 1004) Яковлев Иван Александрович

тел: 8 (812) 320-99-35 (добавочный 1502) Смолева Елена Александровна

Должностное лицо организатора торгов, ответственное за работу с проектом договора: тел:   
8 (812) 320-99-35 (добавочный 1402) Хорошунов Сергей Валерьевич

**3. Требования к претендентам**

1. Представление претендентом обеспечения исполнения договора о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах не менее 20 (двадцати) процентов от стоимости указанного договора;

2. Отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;

3. В отношении претендента не должна проводиться процедура банкротства либо процедура ликвидации;

4. Деятельность претендента не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=0C5DF29FD25F3D014AACB2B4CC06731344F1D8FA3BBFC6264FE58BC4D4B90EE6B90613379ApBo7I) Российской Федерации об административных правонарушениях;

5. Отсутствие у претендента за последние два года фактов неисполнения обязательств по ранее заключенным договорам об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и (или) фактов расторжения таких договоров вследствие существенных нарушений претендентом условий договоров;

6. Отсутствие претендента в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся согласно Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062, от 22 ноября 2012 № 1211 (далее – реестр недобросовестных поставщиков).

Указанные требования предъявляются ко всем претендентам.

**4. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки**

1. Претендент представляет в составе своей заявки обеспечение заявки в форме перечисления денежных средств на счет организатора торгов в порядке, установленном [томом 1](file:///C:\Users\kolesnikov\Desktop\Приозерск\КД%20приозерск.docx#Par427) и настоящим пунктом тома 2, по следующим реквизитам: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», р/с 40703810500000020236 в банке ОАО «АБ «РОССИЯ», БИК 044030861, к/с 30101810800000000861.

2. Размер обеспечения заявки (5 (пять)% от начальной цены договора):

|  |  |
| --- | --- |
| № лота | Размер обеспечения заявки, руб. |
| 1 | **3 726 501,60** |

3. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен содержать следующую информацию: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается реестровый номер торгов, наименование торгов и номер лота в соответствии с документацией о торгах).*

**5. Требование обеспечения исполнения обязательств**

**за неисполнение либо ненадлежащее исполнение победителем**

**торгов обязательств по договору**

1. Участник торгов, с которым заключается договор, обязан представить обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, установленном [Томом 1](#Par427) и настоящим пунктом Тома 2.

Размер обеспечения исполнения обязательств по договору составляет не менее 20 (двадцати)% от начальной цены договора.[[1]](#footnote-1)

2. В случае, если обеспечение исполнения обязательств по договору представляется путем перечисления обеспечительного платежа, участник торгов, с которым заключается договор, перечисляет денежные средства, в размере не менее 20 (двадцати) % от начальной цены договора, на счет заказчика по следующим реквизитам: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», р/с 40703810500000020236 в банке ОАО «АБ «РОССИЯ», БИК 044030861, к/с 30101810800000000861.

Документ, подтверждающий внесение обеспечительного платежа, должен содержать следующую информацию: в платежном документе в поле "назначение платежа" указывается следующее: "Обеспечение исполнения договора. Протокол №2 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается дата протокола подведения итогов торгов)* об итогах конкурса №\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается реестровый номер конкурса).*

3. Безотзывная банковская гарантия должна в дополнение к условиям, предусмотренным пунктом 25.3. Тома 1 документации о торгах содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом своих обязательств:

а) если принципал не выполнил предусмотренные договором работы;

б) если принципал нарушил конечный срок выполнения работ не по вине заказчика;

в) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненных работах;

г) если принципал некачественно и (или) ненадлежащим образом выполнил предусмотренные договором работы;

д) если принципал не осуществил возврат авансового платежа в случае неисполнения обязательств по договору.

**6. Документы и формы, входящие в состав заявки**

Заявка, подготовленная претендентом, должна содержать следующие документы и формы:

1. Опись входящих в состав заявки документов (по форме приложения № 1 к Тому 2);

2. Документ, подтверждающий правовой статус претендента:

1) полученная не ранее, чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении торгов, выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

2) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за 30 (тридцати) дней до дня размещения извещения о проведении торгов (при необходимости);

3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени претендента при проведении настоящих торгов, оформленные в соответствии с разделом 3 Тома 1;

4. Форма «Конкурсное предложение» (по форме Приложения № 2 к Тому 2);

5. Документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям, установленным к участникам торгов, документацией о торгах:

справка (оригинал или нотариально заверенная копия) из инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет (далее ИФНС) об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату, действительную на момент вскрытия конвертов с заявками (если срок действия в справке не указан, справка считается действительной в течение 30 (тридцати) дней от даты выдачи);

6. Документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям [технического задания (том](file:///C:\Users\kolesnikov\Desktop\Приозерск\КД%20приозерск.docx#Par929) 3 документации о торгах) (*если в техническом задании установлены требования)*;

7. Документы претендента в соответствии с критериями определения победителя торгов (предоставление указанных ниже документов не является обязательным условием участия в торгах, документы рассматриваются при оценке и сопоставлении конкурсных предложений участников торгов, отсутствие данных документов не влечет за собой отклонение претендента от участия в торгах) [[2]](#footnote-2):

7.1. Справка (оригинал или нотариально заверенная копия такой справки) из ИФНС об открытых банковских счетах организации, полученная не ранее, чем за 30 (тридцати) дней до дня размещения извещения о проведении торгов;

7.2. Справка (оригинал или нотариально заверенная копия такой справки) из банка (-ов) об отсутствии картотеки на расчетном (-ых) счете (-ах) организации-претендента, действующая на момент вскрытия конвертов (если срок действия в справке не указан, справка считается действительной в течение 30 (тридцати) дней от даты выдачи);

7.3. Форма «Опыт: аналогичные объекты» (по форме приложения № 3 к Тому 2);

Форма «Опыт: аналогичные объекты» предоставляется за год, предшествующий дате вскрытия конвертов на участие в настоящем конкурсе, с приложением:

- копий контрактов (договоров) претендента на выполнение аналогичных[[3]](#footnote-3) работ, по которым к исполнителю отсутствовали претензии, со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, а также копий актов по форме КС-2 о приемке выполненных работ, копий оформленных справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, копий актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией по форме КС-14 (если оформление такого акта было предусмотрено требованиями законодательства РФ на момент ввода объекта в эксплуатацию);

- оригиналов писем от заказчиков (или нотариально заверенных копий) по представленным контрактам (договорам), подтверждающих отсутствие претензий заказчика к претенденту по выполненным работам.

Письмо должно быть подписано руководителем заказчика и заверено печатью организации-заказчика. Письмо должно содержать следующие сведения:

- наименование, местонахождения и контактную информацию заказчика по контракту (договору);

- предмет, наименование и реквизиты контакта(-ов) (договора(-ов));

- цена контракта (договора);

- период, в течение которого осуществлялись работы;

- оценка заказчиком деятельности претендента по качеству и исполнению своих обязательств по контракту (договору);

- указание на отсутствие претензий заказчика к исполнителю (претенденту).

7.4. Нотариально заверенная копия действующего свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с перечнем видов работ: п. 13. «Устройство кровель», п. 14. «Фасадные работы» или допуск на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по п. 33.3. «Жилищно-гражданское строительство», (в случае отсутствия в представленном СРО работ по п. 33.3 - организация предоставляет гарантийное письмо о выполнении работ по итогам данного конкурса собственными силами, без привлечения субподрядных организаций), выданного саморегулируемой организацией в области строительства, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ;

7.5. Форма «Кадровые ресурсы: специалисты» (по форме приложения № 4 к Тому 2) подается отдельно на каждый лот; Сведения о специалистах, указанные в форме, должны подтверждаться копиями трудовых книжек с подтверждением места работы постоянных работников в данной организации или копиями договоров, на основании которых привлечены конкретные работники; копиями удостоверений о профессиональной подготовке по специальностям и разряду: кровельщик не ниже 3 разряда, плотник не ниже 3 разряда, бетонщик не ниже 3 разряда, штукатур не ниже 3 разряда, маляр не ниже 3 разряда, изолировщик не ниже 3 разряда обученных правилам пожарной безопасности (копии протоколов по проверке знаний правил пожарной безопасности, удостоверений, свидетельств и т.д.); копиями заключений предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования) специалистов, для которых прохождение предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования) является обязательным в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и(или) опасными условиями труда"; копией действующего штатного расписания претендента[[4]](#footnote-4); копией приказа (распоряжения)[[5]](#footnote-5) об утверждении штатного расписания.

7.6. Справка (оригинал или нотариально заверенная копия такой справки) о количестве несчастных случаев при производстве работ за предыдущий календарный год, выданная одним из государственных органов в соответствии со статьей 228.1. «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2011 г. № 197-ФЗ, полученная не ранее чем за 30 (тридцати) дней до дня окончания срока подачи заявок на конкурс;

7.7. Форма «Перечень оборудования и материальных ресурсов» (по форме приложения № 5 к Тому 2).

Наличие оборудования и других материальных ресурсов подтверждается приложением следующих документов:

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающей право собственности на объект недвижимости, используемый в производственных целях (выданной не ранее чем за 90 (девяносто) дней до окончания подачи заявок на участие в торгах);

- копии договора аренды недвижимого имущества, зарегистрированного в установленном порядке, действующего на момент вскрытия конвертов, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя претенденту (арендатору), с указанием данных, позволяющих определенно установить недвижимое имущество, переданное арендатору в качестве объекта аренды, а также с приложением копии свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимого имущества, переданный в аренду, или выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающей право собственности на объект недвижимого имущества, используемый в производственных целях (выданной не ранее чем за 90 (девяносто) дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе);

- копии свидетельства о регистрации транспортного средства, паспорта транспортного средства, страхового полюса (ОСАГО), договора[[6]](#footnote-6) аренды транспортного средства;

- справки(-ок) от арендодателя(-ей) об отсутствии задолженности по выплате арендной платы действующей(-их) на дату вскрытия конвертов (если срок действия в справке не указан, справка считается действительной в течение 30 (тридцати) дней от даты выдачи);

- копий инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 (ОС-66), в том числе на технологическое оборудование, необходимое для выполняемых работ, являющихся предметом торгов и (или) оборотно-сальдовые ведомости.

8. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки.

**7. Место, дата начала и окончания подачи**

**заявок на участие в торгах**

1. Заявки должны быть доставлены претендентами по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, Калужский переулок, дом 3, офис 11-Н, 29-Н (режим работы: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:45, перерыв с 12:30 до 13:30).

2. Дата начала подачи заявок: 14 июня 2016 года

3. Дата окончания подачи заявок: 13 июля 2016 года

**8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в торгах, место, дата и время подведения итогов**

1. Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 14 июля 2016 года в 12 ч. 00 мин. по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, Калужский переулок, дом 3, бизнес-центр «НРК», офис 11-Н, 29-Н.

2. Дата и время проведения торгов (подведения итогов торгов): 28 июля 2016 года в 15 ч. 00 мин. по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, Калужский переулок, дом 3, бизнес-центр «НРК», офис 11-Н, 29-Н.

**9. Критерии определения победителя торгов, порядок оценки заявок,**

**порядок присвоения рейтинга каждой заявке**

1. Оценка и присвоение рейтинга каждой заявке, признанной отвечающей требованиям документации о торгах, производится отдельно по каждому лоту на основе совокупности критериев с применением балльных методов, направленных на выбор заявки, предлагающей лучшие условия исполнения договора по следующим критериям:

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  критерия | Наименование критерия | Максимальное  значение  балла |
| Б1 | стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества (цена договора) | 350 |
| Б2 | сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | 50 |
| Б3 | квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения аналогичных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | 250 |
| Б4 | величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества | 100 |
| Б5 | наличие материально-технической и (или производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | 250 |
|  | В сумме по всем критериям | **1000** |

Суммарный балл по каждой оцениваемой заявке не должен превышать 1000 баллов.

2. Оценка, сопоставление и присвоение рейтинга каждой заявке по степени выгодности содержащихся в них условий выполнения договора производится в соответствии с порядком, указанным ниже:

Расчет баллов осуществляется путем суммирования полученных баллов за каждый критерий в соответствии с нижеприведенными формулами и Таблицей № 2.

Бобщi = Б1i + Б2i + Б3i + Б4i + Б5i,

где:

Бобщi - общий балл по i-й заявке

Б1i - балл по критерию «Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества (цена договора)» по i-й заявке

Б2i - балл по критерию «Сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» по i-й заявке

Б3i - балл по критерию «Квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения аналогичных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» по i-й заявке

Б4i - балл по критерию «Величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества» по i-й заявке

Б5i - балл по критерию «Наличие материально-технической и (или производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» по i-й заявке.

3. При подсчете баллов и коэффициентов отклонения числовые значения округляются до двух знаков после запятой (0,00).

Коэффициент отклонения устанавливается в пределах от 0 до 1,0 причем Кi = 1,0 устанавливается для заявки с наилучшим показателем по данному критерию из всех представленных заявок.

**4. Расчет количества баллов по критерию «Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества (цена договора)»** производится путем умножения максимального балла по данному критерию, установленному в документации о торгах (Бmax(1)), на коэффициент отклонения:

Б1 = Бmax(1) x Кi

Коэффициент отклонения по критерию «Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества (цена договора)» (Кi) будет установлен в соответствии с таблицей, в которой для интервала изменения цены устанавливается значение коэффициента отклонения.

Таблица № 3

|  |  |
| --- | --- |
| Интервал изменения цены | Коэффициент отклонения |
| Участником торгов предложена цена по лоту равная начальной цене по лоту | 0,0 |
| Участником торгов предложено понижение цены по лоту от **0,001%** до **3%** включительно от начальной цены по лоту | 0,2 |
| Участником торгов предложено понижение цены по лоту от **3,001%** до **5%** включительно от начальной цены по лоту | 0,5 |
| Участником торгов предложено понижение цены по лоту от **5,001%** до **10%** включительно от начальной цены по лоту | 0,9 |
| Участником торгов предложено понижение цены по лоту от 1**0,001%** от начальной цены по лоту | 1,0 |

Указанные величины устанавливаются документацией о торгах в зависимости от вида оказываемых услуг и (или) выполняемых работ.

В случае, если при проведении торгов участником торгов, предложена цена договора, которая ниже начальной (максимальной) цены договора более, чем на 3 (три) процента, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о торгах и обоснование[[7]](#footnote-7) предлагаемого снижения начальной (максимальной) цены договора по каждой статье затрат, включая стоимость материалов и оборудования, заработной платы, аренды машин и механизмов. В случае отсутствия данного обоснования или обоснования снижения не по всем статьям затрат и/или наличия в обосновании недостоверной информации – коэффициент отклонения по критерию «Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества (цена договора)» равен 0.

**5. Расчет количества баллов по критерию «Сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»** производится путем умножения максимального балла по данному критерию в соответствии с [Таблицей № 2](file:///C:\Users\kolesnikov\Desktop\Приозерск\КД%20приозерск.docx#Par1036) (Бmax(2)) на коэффициент отклонения:

Б2 = Бmax(2) x Кi

Коэффициент отклонения по критерию «Сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» (Кi) будет установлен в соответствии с Таблицей № 4.

Таблица № 4

|  |  |
| --- | --- |
| Интервал изменения срока выполнения работ | Коэффициент отклонения |
| от 120 календарных дней до 110 календарных дней | 0,6 |
| от 110 календарного дня до 90 календарных дней | 0,8 |
| 90 календарных дней и менее | 1,0 |

**6. Расчет количества баллов по критерию «Квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения аналогичных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»**

Критерий «Квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения аналогичных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» может быть выражен в следующих показателях: наличие у участника финансовых ресурсов, степень надежности организации, а именно величина уставного капитала, картотека на расчетных счетах организации, наличие опыта выполнения аналогичных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к отдельным видам работ в области строительства, наличие иной разрешительной документации, учитывая специфику оказываемых услуг и(или) выполняемых работ по капитальному ремонту в соответствии с техническими требованиями конкурсной документации

Расчет количества баллов по критерию «Квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения аналогичных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» производится путем суммирования баллов по каждому показателю:

Б3 = *Б31 + Б32 + Б33*

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения аналогичных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» вводятся показатели:

*- Б31 - наличие у участника финансовых ресурсов (величина уставного капитала, картотека на расчетных счетах);*

*- Б32 - наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;*

*- Б33 - наличие у участника опыта выполнения аналогичных работ за год, предшествующий дате вскрытия конвертов на участие в настоящем конкурсе;*

Б31= (Коткл1ук+Коткл1к)/2\*50*;*

Б32= Коткл2 \*150*;*

Б33= Коткл3 \*50*.*

Соотношение между значениями коэффициентов отклонения по показателям устанавливается в диапазоне, указанном в таблицах № 5,6

Таблица № 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Баллы | Показатель | Величина коэффициента отклонения | |
| Значение показателя | Коэффициент |
| 50 | *величина уставного капитала* | более 10 тыс. руб., но менее 100 тыс. руб. | 0,2 |
| 100 тыс. руб. и более, но менее 500 тыс. руб. | 0,8 |
| 500 тыс. руб. и более | 1,0 |
| *картотека на расчетных счетах организации* | имеется | 0,0 |
| отсутствует | 1,0 |
| 150 | *наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства* | отсутствует | 0,0 |
| имеется | 1,0 |

Значение показателя «Величина уставного капитала» будет определено на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной в отношении участника торгов не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о проведении торгов. При величине уставного капитала меньше или равной 10 тыс. руб. коэффициент по показателю «Величина уставного капитала» не начисляется (равен 0).

В случае не предоставления документов, подтверждающих наличие у участника финансовых ресурсов и/или предоставления указанных документов не соответствующих требованиям документации о торгах, величина коэффициента отклонения по соответствующему показателю равна 0.

Расчет количества баллов по показателю «наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» производится следующим образом:

В случае если участник торгов имеет соответствующее Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и в заявке участника торгов представлена нотариально заверенная копия документа, подтверждающего его наличие (с перечнем видов работ: п. 13. «Устройство кровель», п. 14. «Фасадные работы» или допуск на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по п. 33.3. «Жилищно-гражданское строительство» (в случае отсутствия в представленном СРО работ по п. 33.3 - организация предоставляет гарантийное письмо о выполнении работ по итогам данного конкурса собственными силами, без привлечения субподрядных организаций), то величина коэффициента отклонения по данному показателю равна 1.

В случае, если участник торгов имеет соответствующее Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а в заявке участника торгов не представлена нотариально заверенная копия документа, подтверждающего его наличие, или в Свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства отсутствуют полностью или частично на выше указанные виды работ или отсутствует гарантийное письмо о выполнении работ по итогам данного конкурса собственными силами, без привлечения субподрядных организаций при отсутствии п. 33.3 - величина коэффициента отклонения по данному показателю равна 0.

Таблица № 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Баллы | Показатель | Величина коэффициента отклонения | |
| 50 | Опыт выполнения работ, аналогичных[[8]](#footnote-8)  предмету конкурса, за год, предшествующий дате вскрытия конвертов на участие в настоящем конкурсе | Стоимость работ, аналогичных предмету лота, выполненных за год, предшествующий дате вскрытия конвертов на участие в настоящем конкурсе (в % от начальных цен по заявленным лотам)[[9]](#footnote-9) | Коэффициент отклонения |
| *от100 % (включительно) и более* | 1,0 |
| *от70 % (включительно) до 100 %* | 0,6 |
| *от 50 % (включительно) до 70 %* | 0,3 |
| *до 50 %* | 0 |

При определении коэффициента отклонения объем аналогичных работ, выполненных претендентом за год, предшествующий дате вскрытия конвертов на участие в настоящем конкурсе, будет сопоставляться с суммарной начальной (максимальной) ценой лотов, на которые заявился претендент.

При расчете суммы выполненных аналогичных работ будут учитываться только те контракты (договоры), которые были заключены в течение года до даты вскрытия конвертов на участие в настоящем конкурсе, и работы по которым завершены к моменту вскрытия конвертов на участие в настоящем конкурсе (о чем свидетельствуют акты выполненных работ). Контракты (договоры) заключенные ранее чем за год до даты вскрытия конвертов на участие в настоящем конкурсе учитываться не будут; работы, не сданные к моменту вскрытия конвертов на участие в настоящем конкурсе также учитываться не будут.

В случае если в соответствии с представленными в составе заявки копиями документов, подтверждающих исполнение договоров, стоимость выполненных работ по объекту получается ниже указанной участником в форме «Опыт: аналогичные объекты», при определении показателя опыта работ будет соответственно учитываться стоимость, указанная в копиях документов, подтверждающих исполнение контракта (договора).

В случае отсутствия в составе заявки контрактов (договоров) со всеми приложениями и дополнительными соглашениями и/или актов, подтверждающих их исполнение, и/или писем от заказчиков по ранее исполненным контрактам (договорам), оформленных в соответствии с требованиями документации о торгах, подтверждающих отсутствие претензий заказчика к исполнителю (претенденту) по выполненным работам, стоимость работ по таким объектам при определении показателя опыта работ учтена не будет.

**7. Расчет количества баллов по критерию «Величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту»** производится путем умножения максимального балла по данному критерию, установленному в документации о торгах (Бmax(4)), на коэффициент отклонения:

Б4 = Бmax(4) x Кi

Соотношение между значениями коэффициентов отклонения по критерию «Величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту» (Кi) устанавливается в диапазоне, указанном в Таблице № 7.

Таблица № 7

|  |  |
| --- | --- |
| Интервал величины гарантийного срока выполнения работ (для каждого лота) | Коэффициент отклонения |
| Участником торгов указана величина гарантийного срока выполнения работ от 36 месяцев, но менее 48 месяцев | 0,6 |
| Участником торгов указана величина гарантийного срока выполнения работ от 48 месяцев, но менее 60 месяцев | 0,8 |
| Участник торгов указана величина гарантийного срока выполнения работ 60 и более месяцев | 1,0 |

**8. Расчет количества баллов по критерию «Наличие материально-технической и (или производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»**

Расчет количества баллов по критерию «Наличие материально-технической и (или производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» производится путем суммирования баллов по каждому показателю:

Б5 = Б51 + Б52 +Б53

Для оценки заявок по критерию «Наличие материально-технической и (или производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» вводятся показатели:

*- Б51 - обеспеченность кадровыми ресурсами (количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации по профилю выполнения работ)[[10]](#footnote-10);*

*- Б52 - соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за предыдущий календарный год);*

*- Б53 - наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о торгах, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора*

Б51=(Коткл1а+Коткл1б+Коткл1в+Коткл1г+Коткл1д+Коткл1е)/6\*100;

Б52= Коткл2 \*50;

Б53= Коткл3 \*100.

Соотношение между значениями коэффициентов отклонения по показателю «обеспеченность кадровыми ресурсами (количество специалистов по профилю выполнения работ)» устанавливается в диапазонах, указанных в таблице № 8.

Таблица № 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баллы | Показатель | Профильные специалисты | Коэффициент отклонения | |
| Значение показателя, человек | Коэффициент |
| 100 | обеспеченность кадровыми ресурсами (количество специалистов по профилю работ) | а) кровельщик не ниже 3 разряда | >5 | 1 |
| 4-5 | 0,8 |
| 2-3 | 0,6 |
| 1 | 0 |
| б) плотник не ниже 3 разряда | >4 | 1 |
| 3-4 | 0,8 |
| 2 | 0,6 |
| 1 | 0,4 |
| 0 | 0 |
| в) бетонщик не ниже 3 разряда | >4 | 1 |
| 3-4 | 0,8 |
| 2 | 0,6 |
| 1 | 0 |
| г) изолировщик не ниже 3 разряда | >4 | 1 |
| 3-4 | 0,8 |
| 1-2 | 0,6 |
| 0 | 0 |
| д) штукатур не ниже 3 разряда | >5 | 1 |
| 4-5 | 0,8 |
| 2-3 | 0,6 |
| 1 | 0 |
| е) маляр не ниже 3 разряда | >5 | 1 |
| 4-5 | 0,8 |
| 2-3 | 0,6 |
| 1 | 0 |

В случае предоставления неполного комплекта документов в соответствии с требованиями документации о торгах по заявленному лоту, либо отсутствия указанных специалистов в копии штатного расписания, при расчете показателя численность профильных специалистов будет уменьшена в соответствии с представленными в составе заявки документами.

В случае отсутствия в составе заявки участника копии штатного расписания и/или копии приказа (распоряжения) об утверждении штатного расписания, величина коэффициента отклонения по показателю «обеспеченность кадровыми ресурсами (количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации по профилю работ)» равна 0.

Соотношение между значениями коэффициентов отклонения по показателю «Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за предыдущий календарный год)» устанавливается в диапазоне, указанном в Таблице № 9.

Таблица № 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Баллы | Показатель | Определение значения коэффициента отклонения | |
| Значение | Коэффициент |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за предыдущий календарный год) | 0 | 1,0 |
| 1-2 | 0,5 |
| Более 2-х | 0 |

В случае если участником торгов в составе заявки не представлена справка о количестве несчастных случаев при производстве работ за предыдущий календарный год и/или указанная справка не соответствует всем требованиям данной документации о торгах, то величина коэффициента отклонения по показателю равна 0.

Соотношение между значениями коэффициентов отклонения по показателю «наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о торгах, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора» устанавливается в диапазоне, указанном в Таблице № 10.

Таблица № 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Баллы | Показатель | Коэффициент отклонения | |
| Значение показателя | Коэффициент |
| 100 | наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о торгах, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора | Наличие:  1) производственно-складских помещений,  2) офиса,  3) транспортных средств не менее 1 ед. для каждого лота,  4) оборудования и других материальных ресурсов в объеме, превышающем объем, установленный в томе 3 и форме «Перечень оборудования и материальных ресурсов» тома 2 документации о торгах | 1,0 |
| Наличие:  1) офиса,  2) транспортных средств не менее 1 ед. для каждого лота,  3) оборудования и других материальных ресурсов в объеме, превышающем объем, установленный в томе 3 и форме «Перечень оборудования и материальных ресурсов» тома 2 документации о торгах | 0,9 |
| Наличие:  1) транспортных средств не менее 1 ед. для каждого лота,  2) оборудования и других материальных ресурсов в объеме, превышающем объем, установленный в томе 3 и форме «Перечень оборудования и материальных ресурсов» тома 2 документации о торгах | 0,7 |
| Наличие оборудования и других материальных ресурсов в объеме, превышающем объем, установленный в томе 3 и форме «Перечень оборудования и материальных ресурсов» тома 2 документации о торгах | 0,5 |
| Наличие оборудования и других материальных ресурсов в объеме равном объему, установленному в томе 3 и форме «Перечень оборудования и материальных ресурсов» тома 2 документации о торгах | 0,3 |
| Наличие оборудования и других материальных ресурсов в объеме меньшем, чем объем установленный в томе 3 и форме «Перечень оборудования и материальных ресурсов» тома 2 документации о торгах | 0,0 |

Оборудование и другие материальные ресурсы предоставляются для каждого лота отдельно, и не должны повторяться. При несоблюдении данного требования представленная информация будет поделена кратно заявленным лотам, в соответствии с требованиями технического задания (Том 3 документации о торгах). При отсутствии или предоставлении не в полном объеме копий документов, подтверждающих сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов, величина коэффициента отклонения по показателю «наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о торгах, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора» равна 0. При отсутствии или предоставлении не в полном объеме копий документов, подтверждающих наличие офиса, производственно-складских помещений, транспортных средств, информация будет учитываться в соответствии с представленными в составе заявки документами.

В случае не предоставления документов (копий документов), требуемых для определения победителя торгов в соответствии с критериями (показателями), и/или предоставления данных документов с нарушениями сроков, порядка их оформления, формальных требований документации о торгах, в части применительно к данным документам, баллы по соответствующим критериям (показателям) начисляться не будут (принимаются за 0).

Для принятия решения члены комиссии могут принять во внимание мнение независимых экспертов, которые могут быть привлечены для анализа предлагаемой претендентом технологии оказания услуг и (или) производства работ.

Присуждение каждой заявке порядкового номера (рейтинга) по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итоговой суммы баллов по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.

Победителем торгов признается участник торгов, конкурсное предложение которого содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников торгов в соответствии с критериями, установленными документацией о торгах.

При равенстве предложений участников торгов победителем торгов признается участник торгов, в заявке которого предложена меньшая цена договора.

В случае если в заявках участников торгов, представивших равные предложения, предложена одинаковая цена договора, то победителем торгов признается участник торгов, заявка на участие в торгах, которого была зарегистрирована раньше.

Приложение № 1 к Тому 2

1. Форма «Опись документов, входящих в состав заявки»

Претендент подтверждает, что для участия в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[11]](#footnote-11) претендентом в составе заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки на участие в торгах совпадают.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Количество листов | Номер листа |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента.**

Приложение № 2 к Тому 2

2. Форма «Конкурсное предложение»

для участия в торгах на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

1. Претендент:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме *(Претендент вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению)* |  |
| 1.2. Почтовый адрес |  |
| 1.3. Контактный телефон (факс) |  |

2. Претендент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ плательщиком НДС.

*(является /не является, основание освобождения от уплаты НДС)*

3. Документация о торгах изучена в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки.

4. Подтверждаем соответствие требованиям, установленным документацией о торгах:

4.1. представление обеспечения исполнения договора о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

4.2. об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;

4.3. в отношении организации не проводится процедура банкротства либо процедура ликвидации;

4.4. деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=0C5DF29FD25F3D014AACB2B4CC06731344F1D8FA3BBFC6264FE58BC4D4B90EE6B90613379ApBo7I) Российской Федерации об административных правонарушениях;

4.5. отсутствие за последние два года фактов неисполнения обязательств по ранее заключенным договорам об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и (или) фактов расторжения таких договоров вследствие существенных нарушений подрядной организацией условий договоров;

4.6. отсутствие организации в реестре недобросовестных поставщиков;

4.7. внесение претендентом на счет, указанный в документации о торгах, денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах;

4.8. соответствие претендента требованиям, установленным техническим заданием (Том 3 документации о торгах) *(в случае если это установлено томом 3).*

5. Условия исполнения договора, предлагаемые претендентом, по лоту № \_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*указывается* *наименование лота*):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя критерия  оценки заявок | Единица  измерения | Значение (все значения  указываются цифрами) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Цена договора (стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества) | российский  рубль |  |
| 2 | Сроки выполнения отдельных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | календарный день |  |
| 3 | Квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:  3.1. наличие у участника финансовых ресурсов  3.2. наличие у участника опыта выполнения работ  3.3. наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | величина уставного капитала (тыс.руб)  наличие/  отсутствие картотеки  на расчетном(-ых) счетах  %  да/нет |  |
| 4 | Величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту | месяцы |  |
| 5 | Наличие материально-технической и (или производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах  5.1. обеспеченность кадровыми ресурсами  5.2. соблюдение техники безопасности  5.3. наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о торгах, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора | количество человек  (каждой из специальностей)  количество  несчастных случаев при производстве работ за предыдущий календарный год  да/нет | кровельщик не ниже 3 разряда\_\_ чел.  плотник не ниже 3 разряда\_\_ чел.  бетонщик не ниже 3 разряда \_\_\_ чел.  штукатур не ниже 3 разряда\_\_\_\_ чел.  маляр не ниже 3 разряда \_\_\_\_ чел.  изолировщик не ниже 3 разряда \_\_\_\_ чел. |

6. Обеспечение заявки в случаях, установленных документацией о торгах, прошу возвращать на счет (претендент указывает реквизиты банковского счета для возврата обеспечения заявки).

**Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента.**

Приложение № 3 к Тому 2

3. Форма «Опыт: аналогичные объекты»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и дата заключения договора | Предмет договора | Цена договора  (руб.) | Срок выполнения работ | Сумма выполненных за год, предшествующий дате вскрытия конвертов на участие в настоящем конкурсе работ (руб.) | Наименование заказчика | Наименование подрядчика | Виды работ | Стоимость работ, аналогичных предмету лота, выполненных за год, предшествующий дате вскрытия конвертов на участие в настоящем конкурсе (в % от начальных цен по заявленным лотам) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Итого | - | - | - |  | - | - | - |  |

Данные, указанные в форме «Опыт: аналогичные объекты» подтверждаются копиями контрактов (договоров) со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, копиями актов по форме КС-2 о приемке объекта в эксплуатацию, копиями оформленных справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, копиями актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией по форме КС-14 (если оформление такого акта было предусмотрено требованиями законодательства РФ на момент ввода объекта в эксплуатацию).

За аналогичные принимаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

**Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента**

Приложение № 4 к Тому 2

4. Форма «Кадровые ресурсы: специалисты»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Должность  (специальность, профессия),  разряд, класс,  (категория) квалификации работников претендента | Фамилия, Имя, Отчество  работника | Правовой статус работника претендента:  постоянно/  по совместительству/  по гражданско-правовому договору | Общий стаж работы по специальности в годах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |

**Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента**

Приложение № 5 к Тому 2

5. Форма «Перечень оборудования и материальных ресурсов»

**Табл. 1 - офис, производственно-складские помещения, транспортные средства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Право собственности /аренда/лизинг\* | Реквизиты подтверждающих документов\* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |

**Табл. 2 – оборудование и другие материальные ресурсы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования и других материальных ресурсов | Требуемое количество единиц,  шт. | | Количество единиц в наличии у претендента,  шт. | | Документ, подтверждающий наличие оборудования и др. материальных ресурсов  у претендента\* | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| **В соответствии с требованиями технического задания по лоту № 1** | | | | | | | | |
|  | подъемники одномачтовые | | 2 | |  | |  | |
|  | лебедка электрическая | | 1 | |  | |  | |
|  | люлька строительная фасадная | | 1 | |  | |  | |
|  | станок кровельный | | 1 | |  | |  | |
|  | листогиб ручной | | 2 | |  | |  | |
|  | горелка газовоздушная | | 2 | |  | |  | |
|  | установка для ручной сварки | | 2 | |  | |  | |
|  | аппарат для газовой сварки и резки | | 2 | |  | |  | |
|  | аппарат для сварки полимерных труб | | 2 | |  | |  | |
|  | станок трубогибочный | | 1 | |  | |  | |
|  | трубогиб ручной | | 1 | |  | |  | |
|  | аппарат пескоструйный | | 1 | |  | |  | |
|  | установка компрессорная | | 1 | |  | |  | |
|  | мойка высокого давления | | 1 | |  | |  | |
|  | смеситель ручной | | 2 | |  | |  | |
|  | бетоносмеситель | | 1 | |  | |  | |
|  | пила дисковая | | 1 | |  | |  | |
|  | аккумуляторная дрель-шуруповерт | | 2 | |  | |  | |
|  | перфоратор электрический | | 2 | |  | |  | |
|  | подъемники одномачтовые | | 2 | |  | |  | |
|  | лебедка электрическая | | 1 | |  | |  | |
|  | люлька строительная фасадная | | 1 | |  | |  | |
|  | Комплект измерительного инструмента | | 4 | |  | |  | |
| **Дополнительный перечень (при наличии, для сведения)** | | | | | | | | |
| 20 |  |  | |  | |  | |
| ... |  | --- | |  | |  | |

\*Должно быть подтверждено копиями договоров аренды, лизинга, инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 (ОС-66) и (или) оборотно-сальдовыми ведомостями и т.п.

Форма заполняется в соответствии с представленными документами, при отсутствии документального подтверждения, информация, указанная в форме, учитываться не будет.

**Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента.**

Приложение № 6 к Тому 2

**Образец доверенности на осуществление действий от имени**

**претендента при проведении настоящих торгов**

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_\_

Место составления Дата выдачи

Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения претендента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать название должности руководителя претендента и его Ф.И.О.), действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (устава, положения и т.п.), уполномочивает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, связанные с участием в торгах на право заключения договора (указать полное наименование торгов в соответствии с наименованием торгов, указанным в томе 2 документации о торгах), в том числе подписывать форму "Конкурсное предложение".

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем претендента и скреплена печатью претендента.

Приложение № 7 к Тому 2

**Рекомендуемая форма банковской гарантии**

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

Место составления "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать наименование, организационно-правовую форму, место нахождения кредитной организации), именуемое в дальнейшем "Гарант", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, настоящим гарантирует \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать наименование заказчика), именуемому в дальнейшем "Бенефициар", выплатить сумму \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, причем эта сумма подлежит выплате в той валюте, в которой выплачивается цена договора на выполнение работ по капитальному ремонту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается вид общего имущества) в многоквартирном доме по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, если \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются наименование и организационно-правовая форма организации-должника), именуем\_\_ в дальнейшем "Принципал", с которым по результатам торгов на выполнение работ по капитальному ремонту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается вид общего имущества) в многоквартирном доме по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Договор), будет заключен Договор, не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит условия Договора, а именно:

- если Принципал не выполнит предусмотренные Договором обязательства;

- если Принципал нарушит конечный срок выполнения работ не по вине Бенефициара;

- если Принципал нарушит установленные Бенефициаром сроки устранения обнаруженных им недостатков выполненных работ;

- если Принципал некачественно и(или) ненадлежащим образом выполнит предусмотренные Договором работы;

- если Принципал не исполняет обязательства, связанные с уплатой сумм неустойки (пени, штрафов), предусмотренных условиями Договора, в связи с невыполнением обязательств по Договору;

- если Принципал не осуществит возврат авансового платежа, в случае неисполнения обязательств по Договору.

Гарант обязуется выплатить денежную сумму Бенефициару после получения его первого письменного требования. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей гарантии должно быть предъявлено Гаранту по месту нахождения Гаранта по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Бенефициар наряду с письменным требованием и документом, содержащим указания на нарушения Принципалом обязательств по Договору, предоставляет Гаранту заверенные Бенефициаром копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование.

В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного требования Бенефициара Гарант обязан удовлетворить требования Бенефициара либо направить Бенефициару мотивированный отказ.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.

Требование по настоящей Гарантии может быть предъявлено вплоть до "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Споры по настоящей гарантии рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подписи, печать гаранта)

1. В случае установления условиями договора выплаты аванса, размер обеспечения исполнения договора должен быть не менее предусматриваемого аванса. Авансовый платеж может устанавливаться в размере не более 30% от общей стоимости по договору. [↑](#footnote-ref-1)
2. Предоставление заполненных форм, входящих в состав конкурсной документации, является обязательным условием участия в торгах. [↑](#footnote-ref-2)
3. За аналогичные принимаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-3)
4. По унифицированной форме № Т-3, заверенной руководителем, главным бухгалтером и печатью участника. [↑](#footnote-ref-4)
5. Копия должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью. [↑](#footnote-ref-5)
6. Если транспортное средство находится в аренде. [↑](#footnote-ref-6)
7. Обоснование предоставляется в свободной форме, заверенной руководителем, главным бухгалтером и печатью участника [↑](#footnote-ref-7)
8. За аналогичные принимаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-8)
9. Стоимость работ рассчитывается по следующей формуле:

   Sгод = ∑год \* 100 / ∑нач., где:

   Sгод – общая стоимость работ, аналогичных предмету конкурса, выполненных за год, предшествующий дате вскрытия конвертов на участие в настоящем конкурсе, (в %)

   ∑год –общая сумма работ, аналогичных предмету конкурса, выполненных за год, предшествующий дате вскрытия конвертов на участие в настоящем конкурсе, (в руб.)

   ∑нач. – начальная (максимальная) цена договора по заявленным лотам участника, согласно документации о торгах, (в руб.) [↑](#footnote-ref-9)
10. В случае подачи конкурсной заявки по двум лотам, необходимо подтверждать кадровые ресурсы по каждому лоту отдельно, при этом информация и подтверждающие документы, по заявленным лотам, не должны повторяться. В случае несоблюдения данного требования, предоставленные участником сведения, будут поделены между лотами поровну. Подтверждая кадровый состав, не допускается по разным специальностям указывать одних и тех же людей, несмотря на их многопрофильную специализацию, в противном случае, повторяющиеся люди не будут учитываться ни в одной из заявленных специальностей. [↑](#footnote-ref-10)
11. Наименование торгов, наименование и номер лота указываются претендентом в соответствии с документацией о торгах. [↑](#footnote-ref-11)