Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 9 декабря 2020 г. N 758/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО ПРИНЯТИЮ СУБЪЕКТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В соответствии с [частью 4.1 статьи 168](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B6F97B364701EC87A1C5839D51A8DF63B5C9BBC99F7DAAD524C131675A6035A98C66A267B1CB38t1M6L) Жилищного кодекса Российской Федерации, [пунктом 1](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B9FE7C324601EC87A1C5839D51A8DF63B5C9BFCE952CF9917A98602A116C34BE9067A1t7M8L) Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038, приказываю:

утвердить прилагаемые методические [рекомендации](#P28) по принятию субъектом Российской Федерации решений о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Министр

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

Утверждены

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 9 декабря 2020 г. N 758/пр

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИНЯТИЮ СУБЪЕКТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

1. Настоящие методические рекомендации разработаны с целью оказания методического содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации при принятии ими решений о внесении изменений в утвержденную региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее соответственно - Методические рекомендации, региональная программа).

2. В соответствии с [частью 6 статьи 168](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B6F97B364701EC87A1C5839D51A8DF63B5C9BBC99F7AAAD724C131675A6035A98C66A267B1CB38t1M6L) Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс) порядок подготовки и утверждения региональных программ, требования к ним, порядок представления органами местного самоуправления сведений, необходимых для подготовки региональных программ, устанавливается законом субъекта Российской Федерации. Согласно [части 5 статьи 168](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B6F97B364701EC87A1C5839D51A8DF63B5C9B8CA9673FC846BC06D23067334A18C65A37BtBM2L) Жилищного кодекса региональная программа актуализуется не реже чем один раз в год.

3. В целях обеспечения единообразия предоставления органами местного самоуправления сведений, необходимых для принятия решения о внесении изменений в региональную программу, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственным за ее принятие, актуализацию и реализацию (далее - уполномоченный орган), рекомендуется предусмотреть сбор таких сведений по единой форме (перечню) согласно [приложению](#P57) к настоящим Методическим рекомендациям.

4. При подготовке изменений в региональную программу рекомендуется обеспечить проверку:

а) наличия многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после даты утверждения региональной программы или внесения в нее последних изменений, подлежащих включению в региональную программу с учетом требований [части 5.1 статьи 170](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B6F97B364701EC87A1C5839D51A8DF63B5C9BBC99F7DABD524C131675A6035A98C66A267B1CB38t1M6L) Жилищного кодекса, а также о многоквартирных домах, не включенных в региональную программу в результате технических ошибок;

б) наличия многоквартирных домов, признанных в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B4F37E344301EC87A1C5839D51A8DF71B591B7C99766A9D431976021t0MEL) Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после даты утверждения региональной программы или внесения в нее последних изменений и подлежащих исключению из региональной программы в соответствии с [пунктом 1 части 2 статьи 168](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B6F97B364701EC87A1C5839D51A8DF63B5C9B3C89773FC846BC06D23067334A18C65A37BtBM2L) Жилищного кодекса;

в) наличия многоквартирных домов, которые не включаются (подлежат исключению) из региональной программы в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым в соответствии с [пунктом 1 части 2 статьи 168](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B6F97B364701EC87A1C5839D51A8DF63B5C9B3C89773FC846BC06D23067334A18C65A37BtBM2L) Жилищного кодекса.

5. При разработке нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, определяющего порядок внесения в региональную программу изменений, рекомендуется учитывать минимальную продолжительность эффективной эксплуатации элементов отремонтированных конструкций и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома и проектного срока эксплуатации многоквартирного дома, а также очередной срок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах после выполнения их капитального ремонта в соответствии с региональной программой.

6. По общему правилу, установленному [частью 4 статьи 168](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B6F97B364701EC87A1C5839D51A8DF63B5C9BBC99F7EAAD624C131675A6035A98C66A267B1CB38t1M6L) Жилищного кодекса, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме требуется для внесения в региональную программу изменений в части переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в таком многоквартирном доме на более поздний период, сокращения перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в этом многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B6F97B364701EC87A1C5839D51A8DF63B5C9BBC99F7DA9D224C131675A6035A98C66A267B1CB38t1M6L) - [5 части 4 статьи 168](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B6F97B364701EC87A1C5839D51A8DF63B5C9B2C99B73FC846BC06D23067334A18C65A37BtBM2L) Жилищного кодекса.

Приложение

к Методическим по принятию

субъектом Российской Федерации

решений о внесении изменений

в региональную программу капитального

ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

Форма (рекомендуемая)

Информация

о техническом состоянии многоквартирных домов (далее МКД)

в целях актуализации региональной программы капитального

ремонта (далее РПКР), краткосрочных планов реализации РПКР

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели | | Значение | Дата актуализации информации |
| 1 | Статус МКД по признаку включения (исключения) из РПКР [<\*>](#P202) | |  |  |
| 2 | Статус МКД по признаку сокращения (расширения) видов работ, услуг по капитальному ремонту [<\*\*>](#P234) | |  |  |
| 3 | Статус МКД по признаку изменения сроков (очередности) проведения капитального ремонта [<\*\*\*>](#P266) | |  |  |
| 4 | Статус МКД по признаку принадлежности к объектам культурного наследия [<\*\*\*\*>](#P293) | |  |  |
| 5 | Адрес МКД | |  |  |
| 6 | Общая площадь МКД, кв. м. | |  |  |
| 7 | Количество зарегистрированных граждан, чел. | |  |  |
| 8 | Год ввода в эксплуатацию (год постройки) МКД (частей, секций, блоков МКД) | |  |  |
| 9 | Материал стен | |  |  |
| 10 | Количество этажей (минимальное, максимальное) | |  |  |
| 11 | Количество подъездов | |  |  |
| 12 | Износ МКД в году включения в РПКР, % | |  |  |
| 13 | Нормативный срок эксплуатации МКД, лет | |  |  |
| 14 | Год последнего комплексного капитального ремонта | |  |  |
| 15 | Основные конструктивные элементы и инженерные системы МКД, иные объекты общего имущества МКД, подлежащие капитальному ремонту | наименование |  |  |
| 16 | ед. изм. |  |  |
| 17 | количество |  |  |
| 18 | год включения в состав общего имущества (исключения из состава общего имущества) |  |  |
| 19 | износ по состоянию на год включения в РПКР, % |  |  |
| 20 | минимальная продолжительность эффективной эксплуатации, лет |  |  |
| 21 | виды работ, услуг по капитальному ремонту, включенные в РПКР |  |  |
| 22 | год завершения последнего капитального ремонта |  |  |
| 23 | Способ формирования фонда капитального ремонта | |  |  |
| 24 | Предельная стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту | |  |  |
| 25 | Решение общего собрания собственников о проведении капитального ремонта | Дата решения общего собрания собственников |  |  |
| 26 | Утвержденные виды работ, услуг по капитальному ремонту |  |  |
| 27 | Объем утвержденных видов работ (услуг) по капитальному ремонту |  |  |
| 28 | Утвержденная предельная стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту |  |  |
| 29 | Утвержденные сроки проведения капитального ремонта |  |  |
| 30 | Утвержденные источники финансирования капитального ремонта |  |  |
| 31 | Необходимость проведения капитального ремонта в сроки, установленные РПКР | Да/Нет |  |  |
| 32 | Дата определения в порядке, установленном законодательством субъекта РФ, необходимости проведения капитального ремонта в сроки, установленные РПКР |  |  |
| 33 | Класс энергоэффективности МКД | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| <\*> статус по признаку включения (исключения) из РПКР: | | |
| 1 | подлежит включению в РПКР | |
| 1.1 | введен в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции | |
| 1.2 | в связи с выявлением технической ошибки | |
| 1.3 | на основании изменения Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B6F97B364701EC87A1C5839D51A8DF71B591B7C99766A9D431976021t0MEL) РФ | |
| 1.4 | на основании изменения регионального законодательства | |
| 1.5 | в связи с утратой оснований для исключения из РПКР, установленных в соответствии с [пунктом 1 части 2 статьи 168](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B6F97B364701EC87A1C5839D51A8DF63B5C9B3C89773FC846BC06D23067334A18C65A37BtBM2L) Жилищного кодекса РФ | |
| 1.6 | иные основания | |
| 2 | подлежит исключению из РПКР | |
| 2.1 | в связи с признанием аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | |
| 2.2 | в связи с изъятием земельного участка под многоквартирным домом для государственных, муниципальных нужд | |
| 2.3 | после выявления технической ошибки | |
| 2.4 | на основании изменения Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B6F97B364701EC87A1C5839D51A8DF71B591B7C99766A9D431976021t0MEL) РФ | |
| 2.5 | на основании регионального законодательства | |
| 2.6 | иные основания | |
|  |  |  |
| <\*\*> Статус многоквартирного дома по признаку сокращения (расширения) видов работ, услуг по капитальному ремонту | | |
| 3 | сокращение видов работ, услуг по капитальному ремонту | |
| 3.1 | в связи с отсутствием основного конструктивного элемента или инженерной системы | |
| 3.2 | в связи с выявлением технической ошибки | |
| 3.3 | на основании изменения Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B6F97B364701EC87A1C5839D51A8DF71B591B7C99766A9D431976021t0MEL) РФ | |
| 3.4 | на основании изменения регионального законодательства | |
| 3.5 | в связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта | |
| 3.6 | запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД был проведен ранее и при этом в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД определено, что повторные оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ в срок, установленный РПКР, не требуются | |
| 4 | расширение видов работ, услуг по капитальному ремонту | |
| 4.1 | в связи с созданием основного конструктивного элемента или инженерной системы | |
| 4.2 | в связи с выявлением технической ошибки | |
| 4.3 | на основании изменения Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B6F97B364701EC87A1C5839D51A8DF71B591B7C99766A9D431976021t0MEL) РФ | |
| 4.4 | на основании изменения регионального законодательства | |
| 4.5 | в связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта | |
| 4.6 | иные основания | |
|  |  |  |
| <\*\*\*> Статус многоквартирного дома по признаку изменения сроков (очередности) проведения капитального ремонта | | |
| 5 | перенос капитального ремонта на более ранние сроки, чем установлено РПКР | |
| 5.1 | по решению общего собрания собственников | |
| 5.2 | при установлении необходимости проведения капитального ремонта в более ранние сроки, в том числе в связи с угрозой жизни и здоровью граждан, общему имуществу и имуществу собственников | |
| 5.3 | в связи с проведением капитального ремонта в приоритетном порядке согласно региональному законодательству | |
| 5.4 | по иным основаниям | |
| 6 | перенос капитального ремонта на более поздние сроки, чем установлено РПКР | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация подпунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. |  | | | |
| 5.1 | по решению общего собрания собственников, если не подтверждена необходимость проведения капитального ремонта в сроки, установленные РПКР | |
| 5.2 | в связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта по основаниям, предусмотренным [частью 7 статьи 189](consultantplus://offline/ref=C35D35DEC9BB5E0A6A763AD5139AD55C33B6F97B364701EC87A1C5839D51A8DF63B5C9BBC99F7EA0D024C131675A6035A98C66A267B1CB38t1M6L) Жилищного кодекса РФ | |
| 5.3 | в связи с невозможностью выполнения работ, услуг по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых) в связи с воспрепятствованием собственниками помещений в МКД, и (или) лицом, осуществляющим управление МКД, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД | |
| 5.4 | в связи с изменением сроков проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | |
| 5.5 | по иным основаниям | |
| 7 | установление новых сроков проведения капитального ремонта после завершения капитального ремонта по РПКР | |
| <\*\*\*\*> Статус многоквартирного дома по признаку принадлежности к объектам культурного наследия | | |
| 8.1 | признан объектом культурного наследия | |
| 8.2 | вновь выявленный объект культурного наследия | |